## Slide 1: 需求工程过程
需求获取 需求分析
需求规格说明 需求验证
系统环境
涉众
硬数据
需求基线
需求跟踪信息
变更控制
项目活动
当前基线
修订的基 线
项目当 项目进 前状态 展
需求变化
系统开发
需求开发
需求管理

## Slide 2: 需求工程过程的活动
需求获取
需求分析
需求
用户需求 领

## Slide 3: 主要内容
需求验证
  1. 验证与确认
  2. 需求验证
  3. 需求验证方法
  4. 问题修正
  5. 需求验证的实践调查
需求管理
  1. 需求管理概述
  2. 需求基线
  3. 需求跟踪
  4. 需求变更控制
  5. 需求管理的实践调查

## Slide 4: 验证与确认的概念
需求验证：以正确的方式建立需求
  需求集是正确的、完备的和一致的；
  技术上是可解决的；
  它们在现实世界中的满足是可行的和可验证的。
需求确认：建立的需求是正确的
  每一条需求都是符合用户原意的
系统验证：正确的建立系统
  系统能够在预期的环境中正确的执行设定的功能。
系统确认：建立的系统是正确的
  建立的系统是符合系统需求和系统设计的

## Slide 5: 验证与确认 ——软件工程的验证与确认
需求工程
体系结构设计
详细设计
编码
测试
产品/部署
静态分析
（验证与确认）
开发者测试
测试者测试

## Slide 6: 主要内容
验证与确认
需求验证
需求验证方法
问题修正
需求验证的实践调查

## Slide 7: 2. 需求验证 ——概念
验证普遍存在
  获得的用户需求是否正确和充分的支持业务需求？
  建立的分析模型是否正确的反映了问题域特性和需求？ 细化的系统需求是否充分和正确的支持用户需求？
  需求规格说明文档是否组织良好、书写正确？需求规 格说明文档内的需求是否充分和正确的反映了涉众的 意图？需求规格说明文档是否可以作为后续开发工作
（设计、实现、测试等等）的基础？
需求验证是专指在需求规格说明完成之后，对需 求规格说明文档进行的验证活动

## Slide 8: 2. 需求验证 ——活动
执行验证
软件需求规格 说明文档
问题修正
问题、修 改建议
修改后的软件需求规格说明文档

## Slide 9: 主要内容
1.
2.
3.
4.
5.
6.
验证与确认
需求验证
需求验证方法
评审
原型与模拟 开发测试用例 用户手册编制 利用跟踪关系 自动化分析
问题修正
需求验证的实践调查

## Slide 10: 3.1 评审
由作者之外的其他人来检查产品问题的方 法
是主要的静态分析手段
原则上，每一条需求都应该进行评审

## Slide 11: 3.1 评审 ——参与人员
阅读人员
组长
作者
记录人员
观察员
领域专家
用户代表
技术人员

## Slide 12: 3.1 评审 ——过程
规划
总体部署
准备
审查会议
返工
跟踪

## Slide 13: 3.1 评审 ——检查方法
检查方法 | 描述
自由方法（Ad-hoc） | 没有为检查人员提供系统化的引导
检查清单（Checklist-Based） | 以通用的检查清单来引导检查过程
缺陷（Defect-Based） | 用于需求文档，根据缺陷的分类来组织和检查场景
功能点（Function Point-Based） | 按照功能点来组织和检查场景
视角（Perspective-Based） | 按照不同涉众类型的视角来组织和检查场景
场景（Scenario-Based） | 对每一个场景，都利用一系列的问题或者细节要求， 来引导检查过程。缺陷、功能点、视角都是场景方法 的一个特例。
逐步提升（Stepwise Abstraction | 净室软件开发中的一种方法。阅读者描述一些独立代 码段的功能，然后将描述的范围逐步扩大，描述的功 能抽象逐步提高，直至阅读人员描述了整个评审物件

## Slide 14: 3.1 评审 ——类型
最正式
最不正式
审 查
(Inspection)
（ 小
组 评 审
Team Review
）
（ 走
查
Walk through
）
）
同轮 级查 桌（ 查
（
Pass around
Peer Deskcheck
）
临 时 评 审
（
Ad hoc Review
）

## Slide 15: 3.2 原型与模拟
涉及到复杂的动态行为时
成本较高
规划
定义验证场景
执行原型场景
记录问题
建立、评述或者扩展原型（模拟）系统

## Slide 16: 3.3 开发测试用例
如果无法为某条需求定义完备的测试用例，那么 它可能就存在着模糊、信息遗漏、不正确等缺陷
例外
  排斥性需求（Exclusive Requirements）
    这种需求要求特定的行为绝对不会发生，例如需求可能会要求 系统故障不能导致数据库的崩溃
  全局性非功能性需求（Global Non-Functional Requirements）
    例如可靠性、可用性等，对这些需求的测试往往都是大数据集 的处理

## Slide 17: 3.4 用户手册编制
验证功能需求
  对软件系统功能和实现的描述
验证项目范围
  对系统没有实现的功能的描述
验证异常流程需求
  问题和故障的解决
验证环境与约束需求
  系统的安装和启动

## Slide 18: 3.5.利用跟踪关系
业务需求→用户需求→系统需求
  如果业务需求和用户需求没有得到后项需求
（用户需求和系统需求）的充分支持，那么软 件需求规格说明文档就存在不完备的缺陷。
系统需求→用户需求→业务需求
  如果不能依据跟踪关系找到一条系统需求的前 项用户需求和前项业务需求，那么该需求就属 于非必要的需求。

## Slide 19: 3.6.自动化分析
形式化语言描述 的需求
需求问题报告
需求集
需求分理器
需求分析器

## Slide 20: 主要内容
验证与确认
需求验证
需求验证方法
问题修正
需求验证的实践调查

## Slide 21: 4. 问题修正
需求澄清（Requirements Clarification）
  理解偏差：重新进行分析工作
  分析遗漏：重新分析和文档化这部分信息
  表达不当：重新以合适的方式表达
缺失需求
  重新执行需求获取等一系列工作
需求冲突
  协商解决
不切实际的期望
  项目调整与需求协商

## Slide 22: 主要内容
验证与确认
需求验证
需求验证方法
问题修正
需求验证的实践调查

## Slide 23: 5. 需求验证的实践调查
需求验证是重要的
需求验证是容易被忽视的
需求验证的方法是多样的
  评审和原型最为广泛
  客户对线索（Threads）和场景（Scenarios）表 现出了最大的兴趣
  技术人员、领域专家、客户以及用户是最合适 的评审者

## Slide 24: 实例分析(一个公司的业务管理系统)
问题
  需求虽然写好了也定稿了，但是并没有得到最终确认就开始了软 件开发工作。这种现象主要是由于业务小组和技术小组沟通不全 面造成的，在双方就某一问题产生分歧的情况下，没有一个能出 来拍板的人决定（有权利决定的领导不参与开发和需求编写）。
  所以整个项目的开发是在业务小组和技术小组的争论中走过的。 经常出现业务小组提出的方案技术小组难以落实，等到后期变通 修改造成功能损失的情况。因为需求得不到最终确认，一直在修 改中，造成技术小组不停的修改已经编写完毕的模块，有些改动 甚至涉及到公共基类的修改和各模块之间的关联，造成很大的浪 费。
解决
  验证与确认+需求管理

## Slide 25: 本节小结
验证与确认是软件工程当中一项重要的活 动。需求验证是需求工程中发生的对需求 规格说明文档进行的验证与确认活动
需求验证有多种有效的方法，实践中最为 重要和广泛应用是的评审方法和原型方法
需求验证不仅要发现问题，而且要监督问 题的解决

## Slide 26: 主要内容
需求验证
  1. 验证与确认
  2. 需求验证
  3. 需求验证方法
  4. 问题修正
  5. 需求验证的实践调查
需求管理
  1. 需求管理概述
  2. 需求基线
  3. 需求跟踪
  4. 需求变更控制
  5. 需求管理的实践调查

## Slide 27: 1. 需求管理 ——意图
需求的影响力
  整个后续的产品生命周期 VS 需求开发阶段
需求规格说明文档
  后续的开发工作都应该以软件需求规格说明文 档的内容为标准和目标来进行
需求管理
  在需求开发之后的产品生命周期当中保证需求 作用的有效发挥

## Slide 28: 1. 需求管理 ——作用
增强了项目涉众对复杂产品特征在细节和相互依赖关系上
的理解
  增强了项目涉众对需求（尤其是复杂需求）的掌握。
增进了项目涉众之间的交流
  减少了可能的误解和交流偏差。
减少了工作量的浪费，提高了生产力
  需求管理能够更加有效的处理需求的变更
准确反映项目的状态，帮助进行更好的项目决策
  需求跟踪信息能够更加准确的反映项目的进展情况
改变项目文化，使得需求的作用得到重视和有效发挥
  使得项目涉众认识到需求在项目工作中的重要性

## Slide 29: 1. 需求管理 ——任务
交流涉众需要什么；
将需求应用、实施到解决方案；
驱动设计和实现工作；
控制变更；
将需求分配到子系统；
测试和验证最终产品；
控制迭代式开发中的变化；
辅助项目管理

## Slide 30: 1. 需求管理 ——活动
维护需求基线 | 
 | 交流涉众需要什么
 | 驱动设计和实现工作 测试和验证最终 辅助项
需求管理
实现需求跟踪

## Slide 31: 主要内容
需求管理
需求基线
需求跟踪
需求变更控制
需求管理的实践调查

## Slide 32: 2. 需求基线
已经通过正式评审和批准的规格说明或产品，它 可以作为进一步开发的基础，并且只有通过正式 的变更控制过程才能修改它
定义：是被明确和固定下来的需求集合，是项目 团队需要在某一特定产品版本中实现的特征和需 求集合
不同的需求看法 没有正式文档
总是处于变化之中
共同的需求理解
纳入配置管理的文档 变更控制
需求管理
需求开发
建立需求基线

## Slide 33: 2. 需求基线的描述内容
标识符（ID），为后续的项目工作提供一个共同的交流参照。
当前版本号（Version），保证项目的各项工作都建立在最新的一致需求基础
之上。
源头（Source），在需要进一步深入理解或者改变需求时，可以回溯到需求 的源头。
理由（Rational），提供需求产生的背景知识。
优先级（Priority），后续的项目工作可以参照优先级进行安排和调度。
状态（Status），交流和具体需求相关的项目工作状况。
成本、工作量、风险、可变性（Cost、Effort、Risk、Volatility），为需求的设 计和实现提供参考信息，驱动设计和实现工作。
需求创建的日期；
和需求相关的项目工作人员，包括需求的作者、设计者、实现者、测试者等；
需求涉及的子系统；
需求涉及的产品版本号；
需求的验收和验证标准；
…

## Slide 34: 2. 需求基线 ——维护活动：配置管理
标识配置项
  递增数值，例如1，2，…x；
  层次式数值编码，例如1.1.1，1.2.1，…x.y.z；
  层次式命名编码，例如Order.Place.Date，Order.Place.Register，
…Task.Step.Substep
版本控制
  每一条单独的需求需要进行版本控制
  相关的需求文档也需要进行版本控制
变更控制
访问审计
  记录和审计访问的情况
状态报告
  反映需求基线的成熟度（变化的幅度越大，成熟度越低）、稳定性（改
变的次数越多，稳定性越差）等

## Slide 35: 2. 需求基线 ——维护活动：状态维护
状态 | 定义
已提议（Proposed） | 该需求已被有相应权限的人提出
已批准（Approved） | 该需求已经被分析，它对项目的影响已进行了估计，并且已经被 分配到某一特定版本的基线中。关键涉众已同意包含这一需求， 软件开发团队已承诺实现这一需求
已 实 现 （Implemented） | 实现这一需求的系统组件已经完成了设计和实现。这一需求已经 被跟踪到相关的设计元素和实现元素
已验证（Verified） | 已在集成产品中确认了这一需求的功能实现是正确的。这一需求 已经被跟踪到相关的测试用例。这一需求目前可以被认为是已完 成了
已删除（Deleted） | 已批准的需求又从需求基线中取消了。要解释清楚为什么要删除 这一需求，以及是谁决定删除的
已否决（Rejected） | 需求已被提议，但并不在下一版本中实现它。要解释清楚为什么 要否决这一需求，以及是谁决定否决的

## Slide 36: 主要内容
需求管理
需求基线
需求跟踪
需求变更控制
需求管理的实践调查

## Slide 37: 3. 需求跟踪
避免在开发过程或者演化过程中与需求基线不一致或者偏 离的风险
前向跟踪是指被定义到软件需求规格说明文档之前的需求 演化过程
  向前跟踪到需求：说明涉众的需要和目标产生了哪些软件需求
  从需求向后回溯：说明软件需求来源于哪些涉众的需要和目标
后向跟踪是指被定义到软件需求规格说明文档之后的需求 演化过程
  从需求向前跟踪：说明软件需求是如何被后续的开发物件支持和实现的
  回溯到需求的跟踪：说明各种系统开发的物件是因为什么原因（软件需
求）而被开发出来的
涉众需要/目标
软件需求
（软件
跟踪 跟踪
回

## Slide 38: 3. 需求跟踪: 用途（1）
需求的前向跟踪可以帮助项目管理者：
  评估需求变更的影响；
  尽早发现需求之间的冲突，避免未预料的产品延期；
  可以收集没有被实现的需求，并估算这些需求需要的工作量；
  发现可以复用的已有组件，从而降低新系统开发的时间和精力；
  明确需求的实现进度，跟踪项目的状态。
需求的后向跟踪可以帮助客户和用户：
  评价针对用户需求的产品的质量；
  可以确认成本上没有（昂贵的）镀金浪费；
  确认验收测试的有效性；
  确信开发者的关注点始终保持在需求的实现上。

## Slide 39: 3. 需求跟踪: 用途（2）
需求跟踪中针对具体需求的设计方案选择、设计假设条件 以及设计结果等信息可以帮助设计人员：
  验证设计方案正确的满足了需求；
  评估需求变更对设计的影响；
  在设计完成很久之后仍然可以理解设计的原始思路；
  评估技术变化带来的影响；
  实现系统组件的复用；
需求跟踪信息还可以帮助维护人员：
  评估某一个需求变化时对其他需求的影响；
  评估需求变化时对实现的影响；
  评估未变化需求对实现变更的允许度。

## Slide 40: 3. 需求跟踪: 实现方法
矩阵、实体关系模型和交叉引用
用户需求 | 功能性需求 | 设计组件 | 实现组件 | 测试用例
UC-28 | Catalog.query.sort | Class catalog | Catalog.sort() | Search.7 Search.8
UC-29 | Catalog.query.import | Class catalog | Catalog.import() Catalog.validate( ) | Search.12 Search.13 Search.14

## Slide 41: 3. 需求跟踪: 建立过程
明确需求跟踪需要解决的问题
说明需求跟踪过程的目标
明确需要捕获的跟踪联系
组织提供资源支持和技术支持
制定有效的过程策略
便利需求跟踪信息的使用

## Slide 42: 3. 需求跟踪: 需求依赖
大多数的需求并不是完全独立的，它们在一种复杂的机制 中互相影响
需求依赖联系的特殊性并不在于它的重要性，而在于它是 难以发现、建立和维护的
需求交互作用管理
  用于发现、管理和部署（disposition）需求之间关键联系的活动
依赖 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6
R1 |  |  | * | * |  | 
R2 |  |  |  |  | * | *
R3 |  |  |  | * | * | 
R4 |  | * |  |  |  | 
R5 |  |  |  |  |  | *
R6 |  |  |  |  |  | 

## Slide 43: 主要内容
需求管理
需求基线
需求跟踪
需求变更控制
需求管理的实践调查

## Slide 44: 4. 需求变更控制: 需求变化
需求的变化是正当和不可避免的
  问题发生了改变
  环境发生了改变
  需求基线存在缺陷
  用户变动
  用户对软件的认识变化
  相关产品的出现

## Slide 45: 4. 需求变更控制过程
以可控、一致的方式进行需求基线中需求的变更处理，包 括对变化的评估、协调、批准或拒绝、实现和验证
变更控制委 修改者 验证者 员会
提请者 接收者 评估者
: 需求变更表单
提请需求变更
接受变更请求
变更评估
变更决策
验证变更
决定变更
拒绝变更
执行变更

## Slide 46: 4. 需求变更控制过程
项目名称： | 请求编号：
提请人： 提请理由及优先级： 变更请求描述： | 提请日期：
评估人： | 评估日期：
评估优先级： | 变更类型：
影响范围： | 
工作量估算： | 
变更评价： | 
提交CCB日期： CCB决定： | CCB决策日期：
修改人： 修改结果： | 修改日期：
验证人： 验证结果： | 验证日期：
备注： | 

## Slide 47: 4. 需求变更控制: 注意事项（1）
认识到变更的必要性，并为之制定计划
  定义明确的变更控制过程，建立变更控制的有 效渠道
  所有提交的需求变更请求都要进行仔细的评估
  是否进行变更的决定应该由变更控制委员会统 一做出
  必须对变更的实现结果进行验证
  需求的变化情况要及时的通知到所有会受到影响 的项目涉众

## Slide 48: 4. 需求变更控制: 注意事项（2）
维护需求基线，审计变更记录
管理范围蔓延
  根据业务目标、产品前景和项目范围，评估每一项提
议的新增需求和特性
灵活应对变更请求
  推迟产品的交付时间。
  要求增派人手：在有限的情况下有效
  要求员工加班工作：只能适度的使用。
  推迟或者去除尚未实现的优先级较低的需求
  容许产品质量的降低：尽量不使用

## Slide 49: 4. 需求变更控制: 注意事项（3）
使用辅助工具
  工具应该具有以下几个特性，以支持需求变更 过程：
    可用定义变更请求中的数据项。
    可用辅助项目涉众完成变更控制过程中的协作。
    可以帮助维护需求基线，审计变更记录。
    能够将变更情况及时的通知到相关人员。
    可以生成标准的和定制的报告和图表。

## Slide 50: 主要内容
需求管理
需求基线
需求跟踪
需求变更控制
需求管理的实践调查

## Slide 51: 5. 需求管理的实践调查 ——需求的变更
有效处理变更非常重要
新增（Added）需求影响最大
缺陷修复最为频繁
范围蔓延常见
需求可变性很高
变更控制还需要继续完善

## Slide 52: 5. 需求管理的实践调查 ——需求跟踪
重视和关注了对后向跟踪联系的处理
忽视了对前向跟踪联系的处理
最低层次需求跟踪策略存在广泛
高端用户的需求跟踪实现仍需努力
需求之间的依赖关系困难和复杂
  只有大概20％的需求是完全独立的
  20％左右的需求产生了所有依赖关系的75％。

## Slide 53: 5. 需求管理的实践调查 ——需求管理工具
非常需要需求管理工具
通用的文本处理器（Word Processor）和电 子表格（Spreadsheet）使用最为广泛
部分组织自己开发了专用需求管理工具
很少有组织使用专用的商业需求管理工具
  无法和软件的开发过程以及其他辅助工具进行 有效的集成

## Slide 54: 实例分析
经常出现一个模块的需求刚刚整理完毕或者程序 编写了一半，业务已经发生变化的情况。
在一年的开发过程中，我们陆续接到的业务变更 行政命令多达几十条，这给整个软件开发和推广 都带来了很大困惑。
为了保证软件正常运行，省局信息中心不得不专 门成立了软件推广维护小组，不断就新业务改写 程序，各地也不得不在后续的过程中不停的从省 局下载新的升级包，这件事情已经经历了很多年， 大家都已经习惯了。

## Slide 55: 本节小结
需求管理是发生在需求开发之后的需求工 程活动，贯穿于余下的产品生命周期，用 于确保需求作业的有效实现
需求管理是一项重要的活动，包括维护需 求基线、需求跟踪和需求变更控制
实践调查表明需求管理工作仍然有待人们 的努力